AI Scrum Lite MVP 今日准备清单

用途：帮助你在今天完成 GitHub、数据库、部署、登录授权和本地开发环境的准备，并把必要信息反馈给开发执行。

一、今天的目标

完成下面六类准备后，我们就可以进入 AI Scrum Lite 的 MVP 开发：项目代码仓库、PostgreSQL 数据库、Vercel 部署环境、GitHub OAuth 登录、本地开发环境、环境变量。

二、完成顺序总览

☐ 确认或注册 GitHub 账号，创建私有代码仓库 ai-scrum-lite。

☐ 注册 Neon，创建 PostgreSQL 数据库，复制 DATABASE_URL。

☐ 注册 Vercel，连接 GitHub，并准备导入 ai-scrum-lite 仓库。

☐ 在 GitHub 创建 OAuth App，拿到 Client ID 和 Client Secret。

☐ 确认本地 Node.js LTS、pnpm、Git 可用。

☐ 整理 .env.local 所需变量，把安全信息用占位符或私密方式反馈。

三、重要提醒

不要把 DATABASE_URL、GITHUB_CLIENT_SECRET、AUTH_SECRET 直接发到公开渠道。你可以只反馈“已创建/已保存”，或者用前后几位打码的方式确认。

本阶段不需要购买域名、不需要接 OpenAI/Claude API、不需要做 GitHub webhook。第一版先跑通 Scrum 管理闭环。

四、GitHub 准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录 GitHub。如果还没有账号，先注册一个。 | 可以正常进入 GitHub 首页和个人设置。 | GitHub 用户名。 |
| 2 | 创建一个 private repository，建议名称为 ai-scrum-lite。 | 仓库创建成功，默认分支可用。 | 仓库名称、仓库 URL、是否 private。 |
| 3 | 确认你后续实际项目代码仓库和本工具仓库是两类仓库。 | 能区分 Scrum Tool Repo 和 Delivery Project Repo。 | 如果已有业务项目 repo，也把 URL 发我。 |

五、Neon PostgreSQL 准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册或登录 Neon。 | 可以进入 Neon 控制台。 | Neon 账号是否完成。 |
| 2 | 创建一个 Project，建议名称为 ai-scrum-lite。 | Project 创建成功。 | Project 名称、数据库区域。 |
| 3 | 创建或使用默认 database，复制 Prisma/Node 可用的连接字符串。 | 拿到 DATABASE_URL，且已经安全保存。 | 不要明文发密钥；反馈已保存，或只发打码版本。 |

六、Vercel 准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册或登录 Vercel。 | 可以进入 Vercel Dashboard。 | Vercel 账号是否完成。 |
| 2 | 连接 GitHub 账号。 | Vercel 可以读取 ai-scrum-lite 仓库。 | 是否已授权 GitHub。 |
| 3 | 准备导入 ai-scrum-lite 项目，暂时不急着部署。 | 项目可被 Vercel 识别。 | Vercel 项目名；如果已部署，发线上 URL。 |

七、GitHub OAuth App 准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进入 GitHub Developer settings，创建 OAuth App。 | OAuth App 创建成功。 | App 名称。 |
| 2 | 本地回调地址填写 http://localhost:3000/api/auth/callback/github。 | 本地 Callback URL 已配置。 | 确认本地 callback 已填。 |
| 3 | 线上回调地址等 Vercel 域名确定后再补充。 | 先记录需要后续补充。 | 如果已有 Vercel URL，发给我用于生成线上 callback。 |
| 4 | 复制 Client ID 和 Client Secret。 | 两个值已安全保存。 | Client ID 可发；Client Secret 不要明文发，反馈已保存即可。 |

八、本地开发环境准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装或确认 Node.js LTS。 | 命令 node -v 能显示版本。 | Node.js 版本号。 |
| 2 | 安装或确认 pnpm。 | 命令 pnpm -v 能显示版本。 | pnpm 版本号。 |
| 3 | 安装或确认 Git。 | 命令 git --version 能显示版本。 | Git 版本号。 |
| 4 | 准备开发工具，推荐 VS Code、Cursor 或 Windsurf。 | 可以打开本地项目目录。 | 你准备用哪个编辑器。 |

九、环境变量准备

| 步骤 | 你要做什么 | 完成标准 | 反馈给我的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生成 AUTH_SECRET。可以使用 openssl rand -base64 32 或密码管理器生成。 | AUTH_SECRET 已保存。 | 不要明文发；反馈已保存即可。 |
| 2 | 准备 DATABASE_URL。 | Neon 的连接字符串已保存。 | 不要明文发；反馈已保存即可。 |
| 3 | 准备 GITHUB_CLIENT_ID 和 GITHUB_CLIENT_SECRET。 | OAuth 登录所需变量已保存。 | Client ID 可发；Secret 不要明文发。 |
| 4 | 本地 AUTH_URL 设为 http://localhost:3000。 | 本地环境变量明确。 | 确认 AUTH_URL 本地值。 |

十、你最终反馈给我的信息模板

你做完后，可以按下面格式发给我。敏感信息不要明文发送。

| 信息项 | 填写内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 用户名 | cindysi6699-svg |  |
| Scrum Tool Repo URL | https://github.com/cindysi6699-svg/ai-scrum-lite.git |  |
| Repo 是否 private | 否 | 是 / 否 |
| 是否已有业务项目 Repo | 否 | 有 / 没有；如果有，填写 URL |
| Neon Project 名称 | ai-scrum-lite |  |
| Neon 数据库区域 | AWS US East 1 (N. Virginia) |  |
| DATABASE_URL | 已保存 | 已保存 / 仅提供打码版本 |
| Vercel 是否已连接 GitHub | 是 | 是 / 否 |
| Vercel 项目名 | ai-scrum-lite |  |
| Vercel 线上 URL | 暂无，尚未 Production Deployment | 如果已经有 |
| GitHub OAuth App 名称 | ai-scrum-lite-local |  |
| GITHUB_CLIENT_ID | Ov23lilDy3NX0tEJ81fU |  |
| GITHUB_CLIENT_SECRET | 已保存 | 已保存，不明文发送 |
| AUTH_SECRET | 已保存 | 已保存，不明文发送 |
| Node.js 版本 | v25.8.1 |  |
| pnpm 版本 | 11.5.2 |  |
| Git 版本 | git version 2.50.1 (Apple Git-155) |  |
| 编辑器 |  | VS Code / Cursor / Windsurf / 其他 |

十一、完成后我们下一步做什么

收到你的反馈后，我会基于这些信息帮你进入 MVP 的执行阶段：初始化 Next.js 项目、配置 Prisma/PostgreSQL、搭建登录、建立 Project/Sprint/Backlog/Task/Update 的基础数据模型和第一版页面。